## Slide 1: 交通部「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」
（計畫名稱） 期中審查簡報
計畫期間：自 110年11月01日截至 111年09月30日止
期中報告期間：自 年 月 日截至 年 月 日止（請填寫至期中報告繳交日）
執行單位：xxx
報告日期：xxx年xx月xx日

## Slide 2
（撰寫重點：待期中報告繳交後，由PMO通知受補助廠商期中書面審查意見，請於期中審查前於PPT內針對委員意見進行回復及調整。）
期中書面審查意見及回覆說明表
編號 | 期中書面審查綜合意見 | 修正項目回復說明 | 修正項目 對應之PPT頁碼

## Slide 3
簡報大綱
壹、期中報告摘要
貳、工作項目進度說明
參、計畫成果達成情形
肆、預期效益
伍、後續執行狀況追蹤
陸、重點檢討與建議
柒、附件
（簡報大綱依規定撰寫，如需新增章節，請自行新增）

## Slide 4
壹、期中報告摘要
（撰寫重點：請依計畫書規劃，以一頁PPT強化說明截至期中審查間，工作目標及達成情形，如有辦理計畫變更也請一併說明。）
一、預定工作目標
二、重要成果與目標達成情形
三、計畫變更

## Slide 5
貳、工作項目進度說明
查核點編號 | 查核點內容 與工作重點 | 應完成 日期 | 實際達成情形 | 佐證資料 (請參閱計畫書頁碼) | 資料完備
A1 | 完成XX服務APP需求規格書，內容包含 -服務功能架構圖 -服務功能規格說明 | 110/12/31 | □超前 □符合 □略微落後（約完成__%） □嚴重落後（約完成__%） | P.10 | □是 □否
A2 |  |  | □超前 □符合 □略微落後（約完成__%） □嚴重落後（約完成__%） |  | □是 □否
A3 |  |  | □超前 □符合 □略微落後（約完成__%） □嚴重落後（約完成__%） |  | □是 □否
 |  |  |  |  | □是 □否
 |  |  |  |  | □是 □否

## Slide 6
參、計畫成果達成情形
一、執行成果檢視
（撰寫重點：請依計畫書內容強化說明目前應用服務解決方案導入現況、系統功能與規格、計畫項目說明及重要成果產出）

## Slide 7: (一)承接所屬單位或場域主管機關(構)資通安全管理相關規定與驗證要求之執行情形 1. 場域營運單位資訊安全規定與建議之自我評核
參、計畫成果達成情形
評核項目 | 場域營運單位資訊安全規定與建議 (以下空白欄位請貼上「場域營運單位資訊安全規定與建議」 文件內各項目內容) | 自我評核 |  |  | 執行說明與佐證資料 (簡要說明符合、不符合與不適用之理由，勾選符合需檢附佐證資料)
 |  | 符合 | 不符合 | 不適用 | 
資安執行內容是否符合資通安全責任等級分級辦法之應辦事項。 | (範例)是，須符合A等級之應辦事項，相關理由說明：臺灣OOO局為A級特定非公務機關及關鍵基礎設施提供者。A級特定非公務機關應辦事項對象為「臺灣OOO局」，此次計畫測試使用的是「臺灣鐵路管理局場域及人員」，皆為本局資產及資通安全管控內，因此須符合行政院公布之應辦事項，如：安裝防毒軟體、須具備網路防火牆、入侵偵測及防禦等等，請依據附件1、場域營運單位資訊安全應辦事項查核表進行相關應辦事項執行與規劃，廠商得提出L1標章驗收報告作為資安驗證文件。 | (範例) V |  |  | (範例)執行內容說明，請參閱附件P.111之OOOO資料
資安執行內容是否符合場域內部其他資安規定 | (範例)依據資安法及ISO27001及行政院頒發之規定制定之ISMS文件。 |  |  |  | 
除上述事項，是否符合場域須注意的資訊安全事項與執行重點 | (範例)ISMS皆依照資安法、ISO27001、各項行政院發布之規定每年進行調整，請遵守以上之規定及文件，並於限期內進行改善，規定與文件請參閱交通部OOOO局資安文件 |  |  |  | 
二、資訊安全規劃執行情形
（灰字範例可自行刪除）

## Slide 8: (一)承接所屬單位或場域主管機關(構)資通安全管理相關規定與驗證要求之執行情形 2. 資通安全事件通報及應變管理程序
資訊安全長
資安輔導顧問
資安事件
處理小組
資安稽核小組
資安規劃
推動小組
資訊安全小組之組職圖(範例)
資通安全事件通報及應變作業流程圖(範例)
二、資訊安全規劃執行情形
參、計畫成果達成情形

## Slide 9: (二) 資訊安全經費應用情形
參、計畫成果達成情形
會計科目 | 資訊安全經費 總預算數(A)(元) | 資訊安全經費 總執行數(B)(元) | 資訊安全經費 總執行率(B)/(A)
(範例)驗證費 | 1,000,000 | 0 | 0%
(範例)創新或研究發展人員之人事費 | 750,000 | 750,000 | 100%
資訊安全經費合計 | 1,750,000 | 750,000 | 42.8%
二、資訊安全規劃執行情形
（灰字範例可自行刪除）

## Slide 10: (三)關鍵設備及應用服務系統應用情形
參、計畫成果達成情形
二、資訊安全規劃執行情形
（撰寫重點：請簡要說明各項關鍵設備及應用服務系統之應用情形，包含是否為中國廠牌、製造地、存放位置、資產狀態(含登錄或異動日期)、是否具資安認證、以及採取資安防護措施。）

## Slide 11
二、資訊安全規劃執行情形
(四)場域資訊安全驗證情形
委託外部資安輔導單位名稱(若無委託單位，請填無) |  | (範例)OOOOOO院 |  | 
查核項目 |  | 預定開始日期 | 預定完成日期 | 執行情形說明 (若無此項規劃，請填無)
1系統認證申請評估表 | 1-1 場域使用情境說明、佈署類型及地點 1-2 物聯網系統架構圖 1-3 物聯網系統網路拓樸圖(含資訊流) 1-4 資產設備盤點表 1-5 資訊流程表 1-6 安全控制項目自評表 | 年 月 日 | 111年3月31日 | 
2預測試 | 2-1威脅建模 2-2漏洞檢測 2-3滲透測試 2-4衝擊分析 | 111年 月 日 | 111年 月 日 | 
3場域建置完成 | 3場域建置完成 | 111年 月 日 | 111年 月 日 | 
4TTC驗證 | 4-1威脅建模 4-2漏洞檢測 4-3滲透測試 4-4衝擊分析 | 111年 月 日 | 111年 月 日 | 
5取得L1 | 5取得L1標章與驗證報告 | 111年 月 日 | 111年 月 日 | 
（灰字範例可自行刪除）
參、計畫成果達成情形

## Slide 12
二、資訊安全規劃執行情形
參、計畫成果達成情形
(五)個人資料保護說明
撰寫重點：
應遵循我國個人資料保護法規範，提出個人資料保護措施，並於執行本計畫過程中及其後，確實落實個人資料之保護，以避免侵害他人之權利。
若補助計畫之執行單位已有現行採取個人資料保護標準或系統準則，請說明標準或準則名稱，並提出佐證資料。
若無現行採取相關標準，則可以「計畫-執行-檢查-行動(Plan-Do-Check-Act)，PDCA方法論」為基礎說明與辦理情形：
計畫：建立個人資料保護管理政策、目標及相關程序。
執行：個人資料管理制度之實施。
檢查：依據個人資料保護管理之政策、目標及要求，評估與監督流程及其產出，並將結果回報給最高管理階層加以審查。
行動：採取措施，以持續改善個人資料管理制度之績效。
Notes: －＞如果採取甚麼管理系統或標準，提出佐證資料。
－＞若無，你要去告訴我要怎做，如何去應用、如何去保護等等。

## Slide 13
參、計畫成果達成情形
類別 | 遭遇困難 | 因應對策 (請對應遭遇困難提出因應對策或建議，若無對策則請填寫「尚待解決」)
1.場域 | (範例)資安事件通報即時性與追蹤。 場域協調問題 | (範例)定期與場域營運單位召開資安討論會議。 場域協調對策
2.經費與人員配置 | (範例)無 | (範例)無
3.法規制度 | (範例)遭遇ＯＯＯＯＯ困難 | (範例)尚待解決
4.關鍵設備與應用服務 |  | 
5.場域資訊安全驗證 |  | 
6.其他 |  | 
（灰字範例可自行刪除）
(六) 遭遇困難與因應對策
二、資訊安全規劃執行情形
Notes: －＞如果採取甚麼管理系統或標準，提出佐證資料。
－＞若無，你要去告訴我要怎做，如何去應用、如何去保護等等。

## Slide 14
參、計畫成果達成情形
三、5G網路建置現況
（撰寫重點：請依計畫書內容，以條列式強化說明）

## Slide 15
參、計畫成果達成情形
四、營運進度
（撰寫重點：請依計畫書內容，以條列式強化說明）

## Slide 16
參、計畫成果達成情形
五、場域交流合作進度
會議日期／時間 | 會議名稱 | 會議摘要 | 與會單位／與會人員

## Slide 17
參、計畫成果達成情形
六、計畫內遭遇問題與解決方法
影響之查核點/效益 | 問題描述 | 解決方案

## Slide 18
肆、預期效益
一、量化效益
（撰寫重點：請依計畫書內容強化說明）

## Slide 19
肆、預期效益
二、非量化效益
（撰寫重點：請依計畫書內容，以條列式強化說明）

## Slide 20
伍、後續執行狀況追蹤
一、未來半年（111/4至111/9）重點執行項目及進度規劃
（撰寫重點：請依計畫書內容，以條列式強化說明）

## Slide 21
伍、後續執行狀況追蹤
二、結案驗證時之情境設計
（撰寫重點：請預先規劃期末結案時，能夠進行計畫整體驗證的情境設計。）

## Slide 22
伍、後續執行狀況追蹤
三、結案驗證時之驗證流程與方式
（撰寫重點：請說明期末結案時，可作為計畫整體驗證的驗證流程及驗證方式）

## Slide 23
陸、重點檢討與建議
（撰寫重點：請說明本計畫執行所獲得的重要結論。）

## Slide 24
柒、附件
一、計畫審查意見及回復說明表
（撰寫重點：請附上簽約計畫書內完整的計畫審查意見及回覆說明表）

## Slide 25
柒、附件
二、相關附件
（撰寫重點：除計畫審查意見及回覆說明表以外的附件，請自行增列。）